## Slide 1
aid-workflow 增量开发实验指南
4 步让 AI 帮你拆需求、写代码、做验证 — 单页快速上手
▎什么是 aid-workflow？
aid-workflow 是一套 AI 原生增量开发流程。把每次改动拆成可审查的独立增量，每个增量走完整的设计 → 实现 → 验证 → 归档闭环。 核心理念：每次改动都有 git diff + apply-report 自证，不只是"改好了你看吧"。
▎四阶段流程
1
1. PLANNING — 规划
• rq-parse 需求解析
• proposal / delta-spec
• 复杂度判定 S/M/L/XL
• 门控确认 → 下一阶段
2
2. IMPLEMENTING — 实施
• 任务分解 tasks.md
• 检查清单
• 依赖分析
• 门控确认 → 下一阶段
3
3. APPLYING — 应用
• 代码生成 + 编译验证
• git diff --stat 自证
• apply-report 报告
• 门控确认 → 下一阶段
4
4. ARCHIVING — 归档
• 移动 change 目录
• 归档到 archives/
• 更新文档
• 闭环完成 ✓
▎快速开始 — 动手实验
① 创建分支
git checkout -b feat/your-feature
② 写 proposal
用 rq-parse 解析你的需求 → proposal.md
③ 逐阶段执行
PLANNING → IMPLEMENTING → APPLYING → ARCHIVING
④ 查看报告
apply-report.md + git diff --stat 证明你的改动
狗爹 @zhangtbj | 仓库: github.com/JungleTestLabs/opencalc-harmonyos | 文档: docs/aid-workflow-course/